İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ

Android İşletim Sistemi Yapay Zeka Asistanı (Android AI Assistant)

Muhammed Chreiki 22040301135

Yazılım Mühendisliği

| Projenin Danışmanı | : | Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Selim Pamukcu |
| --- | --- | --- |

ÖZET

Günümüzde akıllı telefonlarla etkileşim günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır. Ancak bazı senaryolarda telefon ile dokunmatik olarak etkileşim kurmamız zor bir hale gelebilir. Özellikle görme engeli veya hareket kısıtı bulunan bireylerin telefonu kullanmaları zorlayıcı olabilir. Bu proje kapsamında, Android işletim sistemine sahip olan akıllı cep telefonlarına yönelik bir yapay zeka asistanı sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu sistem kullanıcılarına sesli komutlar aracılığıyla telefonlarıyla etkileşim kurmalarına olanak sağlar. Genel olarak uygulama açma, metin alanlarına yazı yazma, kaydırma yapma, arama yapma ve fotoğraf çekme gibi işlevlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece direkt olarak telefonla dokunmatik bir şekilde etkileşime ihtiyaç kalmadan sadece ses ile kontrol edilebilir. Bu da araba sürme, yemek pişirme, ellerin kullanılması hakkında kısıt getiren durumlar gibi senaryolar ve engellilik durumunda telefonun sesle kontrol edilebilmesi gibi avantajlar sağlar. Bu projede araştırılan diğer kaynaklara göre sesli komutların yanlış bir şekilde arka plan seslerinden kaynaklı yanlış tetiklenmeler önlenecektir. Çoklu dil desteği (İngilizce, Türkçe ve Arapça) sunulacaktır. Önceki yıllara göre Android sürümlerine daha uyumlu ve yenilikçi bir sistemin tasarlanması hedeflenmektedir.

Bu çalışmada yöntem olarak dört ana modülle çözüme gidilecektir. Bu modüller sistemin ana mimarisini oluşturmaktadır. Kullanıcıdan alınan sesli komutlar STT (Konuşmadan metne dönüştürme), NLP (Doğal dil işleme), komut sınıflandırma (makine öğrenmesi) ve Android Accessibility Service (Android erişilebilirlik servisi) modüllerden geçirilerek komutun doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Android, Sesli komutlar, Makine öğrenmesi

Sayfa No

İÇİNDEKİLER

ÖZET	2

İÇİNDEKİLER	3

ŞEKİLLER DİZİNİ	4

ÇİZELGELER DİZİNİ	5

1.	Planlama	6

1.1.	Problem Tanımı	6

1.2.	Projenin Amacı ve Kapsamı	6

1.3.	Hedef Kitle	7

1.4.	Proje Planı ve İş Paketleri	7

1.5.	Kaynak Planlaması	8

1.5.1.	Donanım Kaynakları	8

1.5.2.	Yazılım Kaynakları	8

1.6.	Risk Analizi	8

1.7.	Kısıtlar	9

2.	KAYNAKLAR	10

3.	ÖZGEÇMİŞ	10

Sayfa No

ŞEKİLLER DİZİNİ

No table of figures entries found.

Sayfa No

ÇİZELGELER DİZİNİ

Tablo 1. İş paketleri, çıktıları ve projede etkisi	7

Tablo 2. İş zamanlama planlaması	7

# Planlama

## Problem Tanımı

Günümüzde, özellikle 20. yüzyıl sonrası cep telefonlarıyla etkileşimimiz kaçınılmaz bir ihtiyaç niteliğindedir. Artık herkesin akıllı bir cep telefonuna sahip olması temel bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Ancak bazı durumlarda, örneğin araba sürme, yemek pişirme, fiziksel aktivite, ellerin meşgul olması gibi senaryolarda, telefon ile doğrudan dokunmatik bir şekilde etkileşime geçmek zor bir hale gelebilmektedir. Bunun yanı sıra görme engelli bireyler veya hareket yönünden kısıtlı olan bireylerin telefon ile etkileşmesi sınırlayıcı ve zorlayıcı bir hale gelmektedir.

Bir diğer önemli nokta da şudur, bir programın açılması veya UI bileşeninin manuel olarak seçilmesi, görsel odaklanma ve hassas dokunma gerektirir. Ayrıca programların konumlarının değişken olması veya bazı UI bileşenlerinin ekranın köşelerinde bulunması, özellikle tek elle mobil cihaz ile etkileşim senaryolarında zorlaştırabilmektedir [1]. Bu durum, mobil cihazlarda erişilebilir ve güvenli etkileşim yöntemlerine olan ihtiyacı doğurmaktadır.

## Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin amacı, Android işletim sisteminde kullanıcıdan alınan sesli komutları eylem haline dönüştürüp uygulayan bir yapay zeka sistemi tasarlamak ve geliştirmektir. Sistemde dokunmatik etkileşime ihtiyaç duymadan sesli bir şekilde UI bileşenleri etkileşimi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmektir.

Bunun yanı sıra elleri kullanma açısından kısıt oluşturan senaryolarda, mobil telefonun sesli olarak kontrol edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bazı durumlarda da bir elimizin meşgul olduğu durumlarda sesli komutların gerçekleştirilmesi sayesinde dokunma ile etkileşime duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca araba kullanımı gibi durumlarda telefonla fiziksel olarak meşgul olmak yerine sesli komutlarla sistemi kontrol edilmesinin tercih edilmesi, kullanıcı güvenliği açısından alternatif olarak bir etkileşim yöntemi olarak sunmaktır.

## Hedef Kitle

Hedef kitle, başta olmak üzere görme engelli veya hareket kısıtı olan bireylere mobil cihaz kullanımı açısından kolaylık sağlamaktır. Bunun dışında genel kullanıcı olarak yetişkin olmak üzere herkes kullanabilir.

## Proje Planı ve İş Paketleri

Tablo 1’de iş paketleri, vermesi gereken çıktıyı, başarı kriteri ölçüsü ve projede etkisi ele alınmıştır. Tablo 2’de ise iş paketlerinin zamanlama planı gösterilmektedir.

Tablo 1. İş paketleri, çıktıları ve projede etkisi

| ID | İş Paketleri | Çıktısı | Başarı Kriteri | Projede % etkisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ç1 | İP1 | Gereksinim analizi dokümanı | Tüm komut ve kategorilerin tanımlanması | %20 |
| Ç2 | İP2 | Mobil uygulamanın arayüzü | Android uygulamasının çalışması ve UI öğelerinin çalışması | %15 |
| Ç3 | İP3 | Ses tanıma ve komut sınıflandırma modülü | Komutların %85 bir doğruluk oranıyla sınıflandırılması ve geliştirilen modelin mobil uygulamaya entegre edilmesi | %25 |
| Ç4 | İP4 | Telefon kontrol modülleri | Uygulama açma, Inputlara yazı yazma, Arama, Scroll, Fotoğraf çekme vb. işlemlerin doğru bir şekilde çalışması | %30 |
| Ç5 | İP5 | Test ve Rapor | Modül ve komutlarının testinin ardından son raporun teslim edilmesi | %10 |

| ID | İş Paketi | 1. ay | 2. ay | 3. ay | 4. ay | 5. ay | 6. ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İP1 | Analiz, Gereksinim Belirleme | G1 |  |  |  |  |  |
| İP2 | Android uygulamasının temel arayüzü ve altyapısı |  | G1 |  |  |  |  |
| İP3 | Ses tanıma ve komut işleme modülünün geliştirilmesi |  |  | G1 | G1 |  |  |
| İP4 | Telefon kontrol modülleri (arama, scroll vb.) |  |  |  | G1 | G1 |  |
| İP5 | Testler, iyileştirme ve rapor |  |  |  | G1 | G1 | G1 |

Tablo 2. İş zamanlama planlaması

## Kaynak Planlaması

### Donanım Kaynakları

Proje için gerekli olan donanım gereksinimleri aşağıda olduğu gibi listelenmektedir:

● Android Telefon: Sistemin çalıştırılması ve test edilmesi için gereklidir

● Bilgisayar: Projenin süreci ve çalışmaların tamamlanması için şarttır

● Mikrofon: Testlerin kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için harici mikrofon kullanılabilir

### Yazılım Kaynakları

Bu projede kullanılan olan yazılım bileşenleri ve gereken araçlar aşağıdaki gibi listelenmektedir

● Android Studio: Uygulama geliştirme ortamı

● Android SDK: Uygulama geliştirme araçları

● Android Accessibility Service API: Kullanıcı arayüzü ile etkileşimler

● Doğal Dil İşleme (NLP): Metin analizi ve ön işleme

● Speech-To-Text (STT): Komutların metne çevrilmesi

● Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri: Model geliştirme

## Risk Analizi

Proje sürecinde ortaya çıkabilecek teknik ve operasyonel riskler Tablo 3‘te olduğu gibi tanımlanmıştır. Bu risklere karşı çözüm stratejileri geliştirilecektir. Özellikle sesli komutların doğru algılanması, model doğruluğu ve sistem uyumluluğu en kritik riskler olarak değerlendirilecek.

Tablo 3. Karşılaşılabilecek sorunlar ve doğabilecek riskler tablosu

| Risk | Olasılık | Etki | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| Makine öğrenmesi modelinin düşük doğruluk verebilmesi | Düşük | Yüksek | Veri seti artırma, çoğaltma ve model geliştirme yöntemlerini uygulama |
| Speech-To-Text hatalı komut algılayabilmesi | Orta | Yüksek | Gürültü filtreleme ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirme |
| Arka plan seslerinden kaynaklı yanlış tetiklenme olabilmesi | Yüksek | Yüksek | Wake word (tetik kelime), doğruluk eşiği (threshold) ve komut yapısı filtreleme kullanımı |
| Farklı Android sürümlerinde uyumsuzlukların oluşabilmesi | Orta | Orta | API uyumluluk kontrol-lerinin yapılması ve iyileştirilmesi |
| Telefon performansının yetersizliğinin olması | Düşük | Orta | Hafif model formatlarının kullanılması (TFLite) |
| Çoklu dil desteğinde hataların oluşabilme olasılığı | Orta | Yüksek | Dil bazlı iyileştirme ve ön işleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi |
| Erişim servisinin kısıtları | Düşük | Yüksek | Alternatif kontrol yöntemlerinin bulunması |

## Kısıtlar

# KAYNAKLAR

# ÖZGEÇMİŞ

Ben Muhammed Chreiki, İstanbul Topkapı Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuyorum. Yazılıma karşı duymakta olduğum ilgiden kaynaklanan merak ve heves ile çalışmalarımı/projelerimi yapay zeka ve makine öğrenme konularında  devam ettiriyorum. Ayrıca Fullstack developer olmayı hedefliyor ve bunun için sabah akşam demeden çabalıyorum.  Küçüklüğümden beri “Mühendis Olacağım” kelimelerini gerçekleştirmek için var gücümle çabalıyorum.

Linkedin Profilim: https://www.linkedin.com/in/se-muhammed-chreiki/

Github: https://github.com/SE-ABOSALIM